2024年“百名博士扬州实践”项目征集表

| 项目名称 （20字以内） | 高效节能高柔性钣金智能化成套装备研发及产业化应用 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目具体 任务描述 （应尽量详细， 不够可添加附页、 订在本页后面） | 项目背景 | 钣金加工，通常是指对金属薄板进行剪、冲、折弯、铆接、拼接等加工的一种综合冷加工工艺。钣金加工流程主要包括：剪、冲、锯、激光下料、折弯、冲压、焊接等金属下料加工和成型加工。本项目产品涉及金属板材下料和成型加工全过程的智能化成套装备，集成了数控折弯机、数控激光切割机、数控冲床、数控剪板机等主机设备及上下料机械手、立体物料仓库等自动化设备，创新运用折弯跟随、反馈校正、离线编程、综合能耗管理等技术，催生了新型的智能化钣金加工方式，属先进制造领域。 |  |  |  |
|  | 项目目标 | 针对国内钣金智能制造和智能物流技术瓶颈，创新研发集成绿色节能、智能制造、智慧物流等现代控制技术，实现对板材切割、剪裁、冲切、折弯等智能化加工，使产线具备各类信息及数据的互通和协同功能。 |  |  |  |
|  | 关键技术或问题 | 激光切割后零件的轮廓位置识别、分拣策略计算 车间中控管理调度系统的开发和策略优化 |  |  |  |
|  | 现有条件 | 产品钣金专用直角坐标机器人及其控制技术、钣金设备成套连线技术等来源于公司相关专利11项，其中发明专利2项，软件著作权1项，申请发明专利5项；获国家中小企业技术创新基金等相关计划支持。 目前，公司已开发出多条成套钣金生产线，该线带立体物料仓库具有智能物流初步功能，在用户发挥良好的效益。具有机器视觉识别定位功能的直角坐标机器人、折弯机等单元设备已通过国家铸造锻压机械质量监督检验中心检验，各项指标达到相关国家标准和企业标准，目前已实现小批量生产，在中兴通讯、浙江万控（国内最大电气控制生产商）、宁波艾谱（国内最大保险柜生产商）等众多知名企业使用。 |  |  |  |
|  | 人员分工 | 博士一：开发激光切割机分拣算法及离线编程技术，并对末端执行机构进行柔性化设计，最终实现激光切割机上下料机器人具有工件位姿自动识别和最优路径规划功能。 博士二：开发基于钣金智能生产线的模块与节能功能设计，通过建立生产数据链，采集加工数据分析，控制能量注入时序，使得设备需要的时候及时工作，既避免了设备过渡耗能，又保证了生产线的工作效率，最终实现新型的高效、节能钣金生产线智能化生产。 博士一和博士二：共同开发针对钣金加工过程的SCCMS中控管理系统，设计并集成上层企业应用管理系统、中层生产管理系统、下层设备执行层三层应用逻辑功能，最终实现整条钣金生产线的高效信息通讯和智能化管理。 |  |  |  |
|  | 时间安排 | 第1周：熟悉公司产品使用环境和工作原理，了解产品生产工艺及设计开发流程等； 第2周-第4周：着手开发激光切割机分拣算法及离线编程技术、生产线的模块与节能功能设计，并在产品上进行应用调试； 第5周-第6周：发针对钣金加工过程的SCCMS中控管理系统，对整条钣金智能化生产线进行集成测试并改善不足。 |  |  |  |
| 所需实践博士的学科方向 | 机械工程、机器人工程、电气工程等 |  |  |  |  |
| 需要实践博士事先做何准备工作 | 1、了解光纤激光切割机的发展历史；2、了解工业机器人技术的发展；3、了解AGV物流系统的发展；4、了解钣金自动化单元技术的发展；5、了解现代信息通讯技术的发展。 |  |  |  |  |
| 工作量预计 | 3-6周 | 需求人数 | 1个 | 联系邮箱 | chenlie@henga.cn |
| 项目负责人 | 王涛 | 职务 | 技术部经理 | 固定电话 | 0514-87515068 |
|  |  |  |  | 手机号码 | 15161862806 |
| 单位负责人 | 陈列 | 职务 | 总经办主任 | 固定电话 | 0514-87515068 |
|  |  |  |  | 手机号码 | 13952701538 |
| 单位地址 | 江苏省扬州市高新区科苑路12号 |  |  |  |  |
| 单位准备工作(请打√) | 1、能否提供合适项目课题的详细需求 是 否 2、能否指定专人负责研究生实践期间的管理与指导 是 否 3、能否落实必要的工作环境和食宿等生活条件 是 否 |  |  |  |  |
| 申报单位 签章 | 江苏恒佳自动化设备有限公司 |  | 人社局（管委会）审核意见 |  |  |

说明：（1）请详细填写所有内容；（2）本表填写上交后，原则上不得取消项目；（3）项目联系人应知情并了解学生所要承担项目的具体要求和内容，以便双方前期联系，做好资料、信息等准备工作；（4）请仔细阅读2024年“百名博士扬州实践”接收单位须知